*Risikoanalyse*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **Sandsynlighed**  **1-5**  **1 = 10%**  **5 = 80+%** | **Konsekvens**  **1-4** | **Prioritering**  **SS \* K**  **1-25** | **RMMM (Risk mitigation, monitoring and management** | **Revideret SS** | **Revideret konsekvens** |
| Fravær (3 eller flere) | 1 | 2 | 2 | Alloker back up -folk, der ikke har en opgave | 1 | 0 |
| GitHub | 4 | 4 | 16 | Skift til dropbox, fronter eller andet | 0 | 0 |
| Mangel på tid | 1 | 4 | 4 | Udskyd deadline/  Overarbejde | 1 | 1 |
| Kode/Eclipse  problemer | 3 | 3 | 9 | Søg hjælp | 0 | 0 |
| Konflikterende bit-systemer/  versioner | 5 | 1 | 5 | Find fælles løsning (filtype/version) | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Flere risici kan tilføjes

**Uddybende RMMM (Risk mitigation, monitoring and management**

Fravær (3 eller flere)

Fraværsrisikoen er defineret ud fra, at der mangler folk i en sådan grad, at de forskellige artefakter ikke kan bemandes (evt. 3 eller flere fraværende), så disse ikke kan udarbejdes.

GitHub

Denne risiko dækker over problemer med GitHub. Mergeconflicts etc.

Mangel på tid

...

Kode/Eclipse problemer

Problemer med programmering og Eclipse.

Konflikterende bit-systemer/versioner

64-bit vs. 32-bit.

Mac vs. windows.